Analiza završenog projekta

## Opće informacije

### Ciljevi

Cilj projekta: izgradnja sustava koji će omoguciti dijabeticarima biranje kombinacije jela napravljenih dinamicki u skladu s njima (tezina,visina, tip dijabetesa..)

Rezultati

Aplikacija je jos u izradi, admin site je zavrsen i trenutno se radi na razvijanju korisnicke stranice

### Rokovi

Dogovoreni krajnji rok je bio: 07.07.2019. Rokneuspješno ostvaren.

### Članovi tima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tvrtka** | **Uloga** | **Ime i prezime** |
| **Izvođač** | Sponzor | Jura Jurić |
|  | Voditelj projekta | Pero Perić |
|  | Član razvojnog tima | Ana Anić |
|  | Član razvojnog tima | Ivo Ivić |
|  | Testni tim | Josip Josić |
| **Naručitelj** | Voditelj projekta sa strane korisnika | Luka Lukić |

## Statistika

### Vrijeme izvođenja

Planirano dana: 3

Utrošeno dana: 10

### Datumi

Planirano: 09.06.2019.

Realizirano: 10.07.2019

## Tijek projekta

## Faza 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iteracija** | **Predviđeni datum završetka** | **Ostvareno (da/ne)** |
| **1.** | 26.5.2019. | Ne |
| **2.** | 09.06.2019. | Ne |
| **3.** | 12.06.2019 | Ne |

## Naučene lekcije

### Planiranje projekta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno?** | **Komentar** |
| Projekt je pratio poslovne ciljeve | Da |  |
| Projektni plan je bio dobro osmišljen i dokumentiran | ne |  |
| Taskovi su bili dobro definirani | da |  |
| Naručitelj je adekvatno sudjelovao u izradi projektnog plana | da |  |
| Zahtjevi su bilo dovoljno detaljni i jasni | da |  |
| Zahtjevi su kvalitetno dokumentirani | da |  |
| Plan testiranja je bio razrađen i dobro dokumentiran | da |  |
| Budžet je bio definiran | Nije primjenjivo |  |
| S projektnim planom su se složili izvođač i naručitelj | da |  |
| Naručitelju je projektni plan bio lako dostupan | da |  |

### Izvršavanje projekta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno?** | **Komentar** |
| Na projektu je zadržan originalni cilj? | Da |  |
| Promjene na projektu nisu značajno utjecale na opseg projekta | da |  |
| Naručitelj je bio zadovoljan količinom informacija | Nije primjenjivo |  |
| Projekt je imao zadovoljavajuću kontrolu kvalitete | da |  |

### Ljudski faktor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno?** | **Komentar** |
| Tim je imao dovoljan broj ljudi i bio je kvalitetno organiziran | da |  |
| Tim je efikasno radio na izvršavanju zadataka u cilju projekta | da |  |
| Komunikacija u timu je bila zadovoljavajuća | da |  |
| Management je davao odgovarajuću podršku projektu | Nije primjenjivo |  |
| Neslaganja na projektnu nisu narušavala izvođenje projekta | Nije primjenjivo |  |

### Tehnologija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** | **Ostvareno?** | **Komentar** |
| Odabrana je odgovarajuća tehnologija | da |  |
| Projekt se može smatrati tehnološkim uspjehom |  |  |

# Ovjera dokumenta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ime i prezime** | **Uloga** | **Datum** | **Potpis** |
| **Karlo Kegljevic** | Programer | 7.7.2019 |  |